## Slide 1: Corso di Software Architecture Design Presentazione dei risultati della Iteration Review n. 2 9 Maggio 2023
Identificativo del Team: G20
Componenti del Team: Roberto Sannino – Luca Cardellicchio
Identificativo del Task: T1

## Slide 2: Descrizione del Task
Deve essere fornita la possibilità ai giocatori di consultare le classi Java disponibili consentendone il download del codice. Inoltre, deve essere possibile ricercare una classe per attributi specifici come:
complessità
data di aggiunta
Un amministratore del sistema deve poter caricare nuove classi con il relativo codice Java

## Slide 3: Obiettivi dell’Iterazione
O1: Creazione del modello di dati relazionale
O2: ORM con Spring Data JPA
O3: Implementazione APIs CRUD per le ClassiUT
O4: Implementazione demo delle APIs per l’upload ed il download del codice delle classi con Spring Web
O5: Realizzazione demo delle interfacce di amministratore e giocatore

## Slide 4: Attività Svolte
Sviluppo di prototipi, progettazione preliminare, raffinamento architettura, sviluppo di codice
Attività Organizzative
Creazione del database Notion per la gestione delle attività del task

## Slide 5: Artefatti
Modello dell’architettura
Codice
Prototipo
Interfaccia componente
Modello dei dati
Elencare altri artefatti che si intende produrre nelle prossime iterazioni
Prototipo
Codice

## Slide 6: Risultati ottenuti e sviluppi futuri
Cosa abbiamo ottenuto a valle dell’iterazione ?
  Comprensione del framework Spring Boot e delle REST APIs
  Esplorazione di tool quali Maven, Faster-XML, Lombok e Model Mapper
Come intendiamo procedere nella prossima iterazione?
  Definizione della dimensione massima del file da caricare e scaricare
  CRUD APIs per l’amministratore
  Documentazione e diagrammi UML
  Test delle funzionalità realizzate